スケジュール

|  |  |
| --- | --- |
| **日程** | **内容（ 医療 ）** |
| 10/18～11/5 | レイアウト作成 |
| 11/ 9～11/9 | 内部設計・実装機能話し合い |
| 11/10～11/17 | 環境作成・開発準備 |
| 11/18～11/30 | アプリ開発 |
| 12/ 1～12/17 | 開発・結合（仮完成） |
| 1月 から 2月 | 資料作作成、発表練習、手直し、機能追加 |

※金曜日の1限目段階です

Q：現在何を実施していますか。

A：Excelでレイアウトを作成しています。

Q：自身の感覚ではどれくらい進んでいますか。（進捗率）

A：今13画面のレイアウトが完成しています。

　　あと３～４画面残っています。

Q：現在のペースだとどうなるか（予定通り、遅れている等）

A：若干遅れています。

Q：現在の問題点（予定通りにいかない原因）

A：作っている途中で新しく必要な画面が見つかることです。

Q：問題点はどうすれば解決すると思いますか。(個人的な意見で大丈夫です)

A：最初に全画面の遷移先などをしっかり考えて作るべきでした。

Q：スケジュール予定の変更が必要ですか。(自身の感覚でどの位の期間が欲しいかもお願いします)

A：11/5では間に合わないので来週の火曜まで伸ばしてほしいです。

Q：相談事や、先生に確認したいことなどあればお願いします。

A：特になし