スケジュール

|  |  |
| --- | --- |
| **日程** | **内容（ 医療 ）** |
| 10/18～11/5 | レイアウト作成 |
| 11/ 9～11/9 | 内部設計・実装機能話し合い |
| 11/10～11/17 | 環境作成・開発準備 |
| 11/18～11/30 | アプリ開発 |
| 12/ 1～12/17 | 開発・結合（仮完成） |
| 1月 から 2月 | 資料作作成、発表練習、手直し、機能追加 |

※金曜日の1限目段階です

Q：現在何を実施していますか。

A：作成されたレイアウトに論文等から得た可視化向上条件の仮説を適応（変更）する作業。

Q：自身の感覚ではどれくらい進んでいますか。（進捗率）

A：考察は終了(100％)。現在私のところに上がってきているレイアウト(12画面)を100％とすると、適応済みは58％(7画面)。

Q：現在のペースだとどうなるか（予定通り、遅れている等）

A：チームのスケジュールに対しては遅れている。（しかし作業の体感として想像より時間がかからないと感じる。）

Q：現在の問題点（予定通りにいかない原因）

A：最新のファイルが共有されていなかったため、作業の手戻りがあったこと。

Q：問題点はどうすれば解決すると思いますか。(個人的な意見で大丈夫です)

A：現時点では解決しています。

Q：スケジュール予定の変更が必要ですか。(自身の感覚でどの位の期間が欲しいかもお願いします)

A：レイアウト（適応完了まで）を完成させるには、11/５では時間が足りません。レイアウト(清さんの作成)が完了した時点に追加でもう少し時間が欲しいです。

Q：相談事や、先生に確認したいことなどあればお願いします。

A：なし。