スケジュール

|  |  |
| --- | --- |
| **日程** | **内容（ システム ）** |
| 10/18～11/9 | 環境作成・開発準備 |
| 11/10 | 内部設計・実装機能話し合い |
| 11/11～11/30 | アプリ開発 |
| 12/ 1～12/17 | 開発・結合（仮完成） |
| 1月 から 2月 | 資料作作成、発表練習、手直し、機能追加 |

|  |  |
| --- | --- |
| **日程** | **内容（ 医療 ）** |
| 10/18～11/9 | レイアウト作成 |
| 11/ 10 | 内部設計・実装機能話し合い |
| 11/11～11/17 | 環境作成・開発準備 |
| 11/18～11/30 | アプリ開発 |
| 12/ 1～12/17 | 開発・結合（仮完成） |
| 1月 から 2月 | 資料作作成、発表練習、手直し、機能追加 |

※金曜日の1限目の段階です

Q：現在何を実施していますか。

A： 環境作成・コードリーディング

Q：自身の感覚ではどれくらい進んでいますか。（進捗率）

A： 金曜1限より開始の為、現時点(1限開始時)で0％

Q：現在のペースだとどうなるか（予定通り、遅れている等）

A：予定より少し遅れている？

Q：現在の問題点（予定通りにいかない原因）

A： 自宅PCで環境作成を行っているため、登校日に作業ができない（完全に登校に移行した後環境の再設定によってまた遅れが出るのではないか）

Q：問題点はどうすれば解決すると思いますか。(個人的な意見で大丈夫です)

A：わからない

Q：スケジュール予定の変更が必要ですか。(自身の感覚でどの位の期間が欲しいかもお願いします)

A： 不明

Q：相談事や、先生に確認したいことなどあればお願いします。

A：特にありません