スケジュール

|  |  |
| --- | --- |
| **日程** | **内容（ システム ）** |
| 10/18～11/9 | 環境作成・開発準備 |
| 11/10 | 内部設計・実装機能話し合い |
| 11/11～11/30 | アプリ開発 |
| 12/ 1～12/17 | 開発・結合（仮完成） |
| 1月 から 2月 | 資料作作成、発表練習、手直し、機能追加 |

※金曜日の1限目の段階です

Q：現在何を実施していますか。

A：有意なネットのサイト記事でDjangoのログイン機能を理解

Q：自身の感覚ではどれくらい進んでいますか。（進捗率）

A： 全画面作成が１００％であれば、２０％程

Q：現在のペースだとどうなるか（予定通り、遅れている等）

A：予定通りに進んでいる。

Q：現在の問題点（予定通りにいかない原因）

A： 特になし

Q：問題点はどうすれば解決すると思いますか。(個人的な意見で大丈夫です)

A：なし

Q：スケジュール予定の変更が必要ですか。(自身の感覚でどの位の期間が欲しいかもお願いします)

A： 必要なし

Q：相談事や、先生に確認したいことなどあればお願いします。

A：特になし