スケジュール

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **日程** | **内容（ システム ・医療 ）** | |
| 10/18～10/29 | 環境作成・フレームワーク理解 | レイアウト作成 |
| 11/ 1～11/10 | 内部設計 | 環境作成・フレームワーク理解 |
| 11/11～11/30 | アプリ開発 | |
| 12/ 1～12/17 | 開発・結合（仮完成） | |
| 1月 から 2月 | 資料作作成、発表練習、手直し、機能追加 | |

Q：現在何を実施していますか。

A：機能実装

Q：自身の感覚ではどれくらい進んでいますか。（進捗率）

A：ログイン機能が終了し、レイアウト、その他の機能がまだのため、20％

Q：現在のペースだとどうなるか（予定通り、遅れている等）

A：予定どおり

Q：現在の問題点（予定通りにいかない原因）

A：データの流れが理解できていない

Q：問題点はどうすれば解決すると思いますか。(個人的な意見で大丈夫です)

A：トレースする

Q：スケジュール予定の変更が必要ですか。(自身の感覚でどの位の期間が欲しいかもお願いします)

A：今のところ必要ありません。

Q：相談事や、先生に確認したいことなどあればお願いします。

A：なし

※ファイル名は下の形式でお願いします。

クラス名\_日付(ｙｙｙｙｍｍｄｄ)\_氏名 // R4SA01\_20211020\_青木宇宙